- Годовой отчет

- о ходе реализации  муниципальной программы  Солнцевского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»,  в 2021 году.

Годовой отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Солнцевского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 06.11.2013 г № 585.

Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области», утверждённая постановлением Администрации Солнцевского района от  02.12.2019 г.  № 496, включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»;

2. «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»

Ответственный исполнитель муниципальной  программы - управление инвестиционной политики, экономики, архитектуры, строительства, имущественных и земельных правоотношений Администрации Солнцевского района.

Изменения в  программу   «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»  в 2021 году вносились:

постановление Администрации Солнцевского района Курской области от

29.11. 2020 г. № 522 «О внесении изменений в постановление Администрации Солнцевского района от 02.12.2019 года № 496»;

постановление Администрации Солнцевского района Курской области от

30.12. 2021 г. № 643 «О внесении изменений в муниципальную программу Солнцевского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области».

Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»

Подпрограмма имеет следующую цель:

Развитие современной и эффективной автомобильной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

В отчетном году  подпрограммой «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» запланировано выполнение трёх показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2021  год.

В ходе реализации   подпрограммы  за 2021 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 3 показателей (индикаторов).  
       Оценка эффективности реализации  подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» за 2021 год осуществлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы  Солнцевского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области».

ОЦЕНКА

целевых показателей (индикаторов)

подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» за 2021 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Количество построенных и реконструированных километров дорог общего пользования местного значения | Шт. | 0 | 0 | 100 |
| Прирост количества населённых пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог с твёрдым покрытием регионального значения | км | 0 | 0 | 100 |
| Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных автодорог местного значения | М2 | 0 | 0 | 100 |

Оценка достижения запланированных результатов составила: 100 %

Оценка уровня финансирования

подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» за 2021 год

| Наименование основного мероприятия | Единица измерения | Расходы за 2021 г |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | факт |  |
| Создание благоприятных условий для развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Солнцевского района Курской области | Тыс. руб. | 28991,05582 | 28991,05582 | 100 % |

Степень выполнения мероприятий

подпрограммы  «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» за 2021 год

| Основные мероприятия Программы | Запланировано | Выполнено | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание благоприятных условий для развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Солнцевского района Курской области, км ремонт | 0,95 | 0,95 | 100 |

Степень выполнения мероприятий Программы составляет 100 %.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» за 2021 год

| Оценка | Критерии оценки эффективности | Вывод об эффективности Программы | Предложения по дальнейшей реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 100,0 % | Значение от 0,8 до 1 | Уровень эффективности удовлетворительный | Продолжить в 2022 году реализацию Программы и выделить бюджетные средства в полном объеме |

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» в 2020 году   эффективность муниципальной программы  достигнута.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»

Муниципальная программа имеет следующую цель:

1. Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; снижение числа погибших в дорожно-транспортых происшествиях.

В отчетном году  программой «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» запланировано выполнение двух показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2021 год.

На выполнение мероприятия «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» в 2021 г планировалось финансирование из средств бюджета муниципального района  в сумме 203,190 тыс. рублей , выделено было 203,190 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»  за 2021 год осуществлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»

ОЦЕНКА

целевых показателей (индикаторов)

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» за 2021 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1.1 снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | Ед. | 21 | 18 | 68 |
| 1.2 Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Ед. | 4 | 2 | 50 |

Оценка достижения запланированных результатов составила:

(18:21) + (2:4) =(0,86+0,5):2* 100 = 68 %

Оценка уровня финансирования

подпрограммы  «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» в 2021  году

| Наименование основного мероприятия | Единица измерения | Расходы за 2021 г |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | факт |  |
| Создание условий для улучшения качества и повышения бдд | тыс. руб | 203,190 | 203,190 | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» в 2021 году

| Оценка | Критерии оценки эффективности | Вывод об эффективности Программы | Предложения по дальнейшей реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 59 % | Значение менее 100 | Эффективность повысилась по сравнению с плановыми значениями целевых показателей (индикаторов) | Продолжить в 2022 году реализацию Программы и выделить бюджетные средства в полном объеме с целью снижения процента ДТП с пострадавшими |

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году   эффективность подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»  достигнута,  реализацию программы необходимо  продолжить.

Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ

управления инвестиционной политики, экономики,

архитектуры, строительства, земельных и

имущественных правоотношений Администрации

Солнцевского района Курской области                                                    А.В. Гекова