### Годовой отчет

### о ходе реализации муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области» в 2021 году.

Годовой отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Солнцевского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 06.11.2013 г № 585.

### Муниципальная программа « Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области»  утверждена постановлением Администрации Солнцевского района Курской области  от 30.12.2019 № 564 , включает  1 подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы Солнцевского района Курской области  «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Солнцевского района Курской области.

Муниципальная программа имеет следующую цель:

1. Повышение эффективности функционирования экономики, муниципального управления и местного самоуправления Солнцевского района Курской области за счет внедрения и массового распространения информационных и коммуникационных технологий;

2. Развитие единого информационного пространства органов управления Солнцевского района Курской области;

3. Обеспечение прав граждан на свободный поиск, получение, передачу и распространение информации, увеличение эффективности оказания муниципальных услуг;

4. Повышение уровня компьютерной грамотности населения в сфере информационных и коммуникационных технологий.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

-формирование современной информационной инфраструктуры, на её основе предусмотреть возможность предоставления качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий;

- организация на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий системы принятия эффективных управленческих решений, формирования планов и прогнозов развития;

-разработка системы мониторинга показателей развития информационного общества;

-обеспечение программно-технических условий перехода к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде с учетом приоритетных сфер и решений Правительства Российской Федерации;

-организация системы доступа граждан и организаций к информации о деятельности Администрации Солнцевского района Курской области и муниципальных учреждений;

- организация системы повышения уровня компьютерной грамотности населения Солнцевского района Курской области.

В ходе реализации муниципальной программы  за 2021 год в полном объеме достигнуты запланированные значения показателей (индикаторов); доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы составила %.

ОЦЕНКА

целевых показателей (индикаторов)

### муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие информационного общества в Солнцевском района Курской области»  за 2021 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Эффективность целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1.Цель: Повышение эффективности функционирования экономики, муниципального управления и местного самоуправления Солнцевского района Курской области за счет внедрения и массового распространения информационных и коммуникационных технологий Задача 1Формирование современной информационной инфраструктуры, на её основе предусмотреть возможность предоставления качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий 1.1 Доля рабочих мест сотрудников Администрации Солнцевского района Курской области, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 Количество муниципальных учреждений, включенных в единую информационную систему | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 Доля рабочих мест сотрудников Администрации Солнцевского района Курской области , соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению | % | 70 | 70 | 100 |
| Задача 2:Разработка системы мониторинга показателей развития информационного общества 2.1 Наличие системы мониторинга, показателей развития электронного правительства на территории Солнцевского района Курской области | шт. | 1 | 1 | 100 |
| II.Цель: Развитие единого информационного пространства на территории Солнцевского района Курской области Задача 1: Организация качественного, защищенного информационного обмена в рамках предоставления муниципальных услуг 1.1. Количество рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота (СЭД) Администрации Солнцевского района Курской области и муниципальных учреждений | шт. | 1 | 1 | 100 |
| 1.2 Доля документов в электронном виде, переданных по системе электронного документооборота (СЭД) от общего количества документов | % | 22,5 | 22,5 | 100 |
| 1.3 Количество муниципальных услуг, по которым организовано электронное взаимодействие | шт. | 35 | 35 | 100 |
| 1.4 Количество ЭЦП, используемых в системе документооборота | шт. | 18 | 18 | 100 |
| III. Цель: Обеспечение прав граждан на свободный поиск, получение, передачу и распространение информации, увеличение эффективности оказания муниципальных услуг Задача 1: Организация системы доступа граждан и организаций к информации о деятельности Администрации Солнцевского района Курской области и муниципальных учреждений |  |  |  |  |
| 1.1 Функционирование сайта муниципального района "Солнцевский район"Курской области | Да/нет | да | да |  |

Оценка достижения запланированных результатов составила:100%

Оценка уровня финансирования

Муниципальной программы  «Развитие информационного общества

В Солнцевском районе Курской области»

| Наименование основного мероприятия | Единица измерения | Расходы за 2021 г | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | факт |  |
| 1.Укрепление уровня материально-технического обеспечения Администрации Солнцевского района | тыс. руб. . | 1239,6 | 1206,1 | 97,3 |

Степень выполнения мероприятий

муниципальной программы  «Развитие информационного общества

в Солнцевском районе Курской области»

| Основные мероприятия Программы | Запланировано | Выполнено | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Содержание и обслуживание сети передачи данных ЕИКС | 1 | 1 | 100 |
| 2Расширение информационно-коммуникационной инфраструктуры в рамках проекта ЕИКС | 1 | 1 | 100 |
| 3. Укрепление уровня материально-технического обеспечения Администрации Солнцевского района | 1 | 1 | 100 |
| 4.Внедрение информационной аналитической системы | 1 | 1 | 100 |
| 5. Организация мониторинга уровня готовности района к созданию электронного правительства | 1 | 1 | 100 |
| 6.Построение единой системы электронного документооборота | 1 | 1 | 100 |
| 7.Техническая поддержка официального сайта Администрации Солнцевского района | 1 | 1 | 100 |

Степень выполнения мероприятий Программы составляет 100%.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области»

| Оценка | Критерии оценки эффективности | Вывод об эффективности Программы | Предложения по дальнейшей реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 97,3% | Значение равно 100 | Эффективность программы повысилась | Продолжить в 2022 году реализацию Программы и выделить бюджетные средства в полном объеме |

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году эффективность муниципальной программы «Развитие информационного общества в Солнцевском районе Курской области» достигнута.