АДМИНИСТРАЦИЯ

СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10 ноября 2014г. №555

Об утверждении муниципальной программы

Солнцевского района Курской области «Развитие

транспортной системы, обеспечение перевозки

пассажиров и безопасности дорожного движения

в Солнцевском районе Курской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 06.11.2013г. №585 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Солнцевского района Курской области и постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 05.11.2014 г. №543 «Об утверждении перечня муниципальных программ Солнцевского района Курской области» Администрация Солнцевского района Курской области Постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Солнцевского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области», включающую в себя подпрограммы:

подпрограмма

1. «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»;

подпрограмма

2. «Развитие пассажирских перевозок в Солнцевсом районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»;

подпрограмма

3. «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»

2. Управлению инвестиционной политики, экономики, архитектуры, строительства, имущественных и земельных правоотношений Администрации Солнцевского района Курской области (Никифорова Л.В.):

обеспечить размещение утвержденной муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки

пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» на официальном сайте Администрации Солнцевского района Курской области в 2-недельный срок со дня подписания настоящего постановления;

в случае отклонения объемов финансирования за счет средств местного бюджета, определенных муниципальной программой Солнцевского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»

от объемов ее финансирования, установленных решением Представительного Собрания Солнцевского района Курской области «О бюджете муниципального района «Солнцевский район» Курской области на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее – решение о бюджете) не позднее двух месяцев со дня вступления в силу, указанного решения о бюджете, подготовить проект постановления Администрации Солнцевского района Курской области о приведении муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»

в соответствие с решением о бюджете.

3. Признать утратившим силу:

постановление Администрации Солнцевского района Курской области от 11 ноября 2013 г. №599 «Об утверждении муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области»;

постановление Администрации Солнцевского района Курской области от 11 ноября 2013 г. №601 «Об утверждении муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и сохранение социально значимых внутрирайонных автобусных маршрутов с малой интенсивностью пассажиропотока в Солнцевском районе Курской области»;

постановление Администрации Солнцевского района Курской области от 11 ноября 2013 г. №600 «Об утверждении муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области».

4 .Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Солнцевского района Баскова В.В.

Глава Солнцевского района                                                  Г.Д. Енютин

Утверждена

постановлением Администрации

Солнцевского района Курской области

от 10.11.2014г. №555

Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»

Паспорт

муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного в Солнцевском районе Курской области»

(далее – программа)

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Солнцевского района Курской области |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники программы | Отсутствуют |
| Программно- целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы программы | подпрограмма 1. «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»; подпрограмма 2. «Развитие пассажирских перевозок в Солнцевсом районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»; подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели программы | Обеспечение благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы Солнцевского района Курской области за счет формирования сети автомобильных дорог муниципального значения, отвечающей потребности в перевозках автомобильным транспортом; Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения; Уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях. |
| Задачи программы | Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения Солнцевского района, созданию безопасных условий движения; Удовлетворение потребностей населения Курской области в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом; Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий |
| Целевые индикаторы и показатели программы | -протяженность автомобильных дорог муниципального значения; -протяженность автомобильных дорог муниципального значения с твердым покрытием; -доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; -количество отремонтированных километров автомобильных дорог муниципального значения; -количество построенных и реконструированных километров автомобильных дорог муниципального значения -число погибших в дорожно-транспортных происшествиях. |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации муниципальной программы 2015-2017 годы. Муниципальная программа реализуется в 1 этап |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объём финансирования Программы составляет: В 2015-2017 годах – 1985,613 тыс. руб. В том числе по годам: 2015 год- 877,587 тыс.руб. 2016 год- 646,763 тыс.руб. 2017 год- 461,263 тыс.руб. Объём средств местного бюджета для финансирования программы подлежит ежегодной корректировке в соответствии с решением Представительного собрания Солнцевского района Курской области о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | За период реализации муниципальной программы в 2015-2017 годы ожидается: -увеличение протяженности автомобильных дорог по территории Солнцевского района Курской области; - увеличение доли протяженности автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; - улучшится пассажирское обеспечение автомобильным транспортом по территории Солнцевского района Курской области; -число погибших в дорожно-транспортных происшествиях снизится на 5-10%. |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Дорожное хозяйство - важнейший элемент производственной инфраструктуры, определяющий уровень развития транспортной системы России и оказывающий огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Создание динамично развивающегося, сбалансированного и устойчиво функционирующего дорожного хозяйства является необходимым условием для обеспечения подъема экономики и повышения качества жизнедеятельности населения.

Важнейшей составной частью транспортной системы Солнцевского района Курской области являются автомобильные дороги. От уровня их транспортно-эксплуатационного состояния зависит обеспечение района связями с соседними районами, а также между населенными пунктами, что, в свою очередь, способствует достижению устойчивого экономического роста, улучшению условий для предпринимательской деятельности, повышению качества жизни населения.

В последние годы увеличение экономической активности населения и рост парка автотранспортных средств привели к резкому повышению числа дорожно-транспортных происшествий. Одна из причин - сопутствующие дорожные условия, связанные с наличием автомобильных дорог, не отвечающих современным требованиям к их техническим характеристикам. Требуется особое внимание к работам по содержанию автомобильных дорог, включающим в себя своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожных покрытий, нанесение дорожной разметки, установку и замену недостающих элементов обустройства, заделку трещин, освещение, устройство парковочных мест, повсеместный весовой контроль и другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, удобства и повышением комфортности эксплуатации автодорог и увеличением срока службы их покрытий.

Соответствие сети автомобильных дорог современным условиям их эксплуатации - важное условие для обеспечения эффективного экономического и социального развития района, определяющее основную цель функционирования дорожного хозяйства: формирование сети автомобильных дорог муниципального значения, отвечающей потребности в перевозках автомобильным транспортом и обеспечивающей круглогодичные связи с соседними районами, городами и между населенными пунктами.

Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, направлены на ликвидацию сложившейся ситуации и призваны обеспечить потребность экономики и населения в сети автомобильных дорог, отвечающей современным требованиям к их техническому состоянию и условиям эксплуатации.

Широкая сеть автомобильных дорог имеет выход на транспортные потоки областного и межмуниципального значения.

За последние годы автомобильный транспорт Солнцевского района Курской области выполняет более 50% перевозок пассажиров.

Для улучшения транспортного обслуживания населения района реализуется Закон Курской области "О маршрутных пассажирских перевозках автомобильным транспортом в Курской области.

В то же время развитие автомобильного транспорта в городе сталкивается с определенными проблемами, требующими решения. К ним, в первую очередь, следует отнести:

состояние нормативно-правовой базы;

значительное снижение роли таких важнейших регуляторов в осуществлении государственной политики на автотранспорте, как лицензирование и сертификация услуг;

рост транспортных издержек;

достигнутый уровень развития инфраструктуры, включая, в первую очередь, дорожную сеть, значительно отстает от темпов автомобилизации и не соответствует современным нормам и условиям эффективного функционирования автомобильного транспорта;

увеличение на маршрутах количества автобусов малой вместимости;

недостаточное финансирование содержания и развития транспортной инфраструктуры;

отсутствие эффективных механизмов финансовой компенсации перевозок льготных категорий пассажиров, что приводит к значительным убыткам транспортных организаций.

Удовлетворение потребностей населения Курской области в железнодорожных перевозках на территории города осуществляется Московской железной дорогой (МЖД) и Юго-Восточной железной дорогой (ЮВЖД) - филиалами ОАО "Российские железные дороги".

Реализуется комплекс организационно-технических мероприятий по повышению антитеррористической защищенности пассажиров, грузов и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. Осуществляется сопровождение дальних и пригородных поездов, особенно в ночное время. Работниками совместных специализированных групп периодически проводятся рейды на наиболее криминогенных участках.

В числе вопросов транспортного комплекса Солнцевского района Курской области, решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества.

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Основной причиной совершения ДТП по-прежнему остается человеческий фактор. Значительная часть происшествий (85,8%) произошла из-за нарушений ПДД водителями транспортных средств. Неправильный выбор скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, непредоставление преимущества в движении пешеходам и другим транспортным средствам, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и управление транспортными средствами водителями, не имеющими права управления, - наиболее распространенные нарушения, допускаемые водителями и явившиеся основными причинами аварий.

Количество ДТП, совершенных из-за нарушений Правил дорожного движения пешеходами, значительно меньше, чем по вине водителей, но данные происшествия характеризуются более тяжелыми последствиями. Почти две трети ДТП, совершенных по вине пешеходов, связаны с переходом ими проезжей части в неустановленных местах или вне пешеходных переходов.

Крайне низкой продолжает оставаться дорожная дисциплина участников движения.

Проблема аварийности на автомототранспорте за последние годы приобрела особую остроту в связи с возрастающей ежегодно диспропорцией между приростом количества автомототранспортных средств и низкими темпами развития, реконструкции улично-дорожной сети, применяемыми техническими средствами организации дорожного движения и увеличивающейся интенсивностью транспортных потоков.

Остается еще много нерешенных проблем в вопросах организации дорожного движения на территории района. Содержание автодорог не соответствует требованиям по безопасности дорожного движения, которые продолжают оставаться не обустроенными в полном объеме техническими средствами регулирования движения, удерживающими и направляющими устройствами, наружным освещением, тротуарами и другими средствами, обеспечивающими безопасность участников движения.

Наличие указанных выше проблем в сфере дорожного хозяйства, безопасности дорожного движения обусловило необходимость организовать разработку муниципальной программы.

Раздел 2. Приоритеты государственной политики

в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

Государственная политика Российской Федерации в сфере транспорта на долгосрочный период направлена на создание условий для решения задач модернизации экономики и общественных отношений, обеспечения конституционных прав граждан и высвобождения ресурсов для личностного развития и определена в следующих документах:

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р);

Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. N 1734-р);

Государственная программа представляет собой комплекс мер по реализации региональной государственной политики в сфере транспорта, направленных на оказание государственной поддержки транспортного комплекса области.

Целями муниципальной программы являются:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

повышение комплексной безопасности на дорогах общего пользования

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог района, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения района, созданию безопасных условий движения;

удовлетворение потребностей населения района в безопасных и качественных перевозках всеми видами транспорта;

сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Разработка муниципальной программы обусловлена целесообразностью применения программно-целевого метода для решения указанных задач, так как работа по созданию транспортной системы, обеспечению перевозок пассажиров и безопасности дорожного движения подразумевает применение различных инструментов государственной поддержки, применяемой к разным сферам транспортного комплекса.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы можно оценить с помощью следующих индикаторов (показателей):

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

рост объема пассажирских перевозок транспортом общего пользования;

коэффициент обновления основных фондов;

число погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

Значения целевых индикаторов и показателей по муниципальной программе в целом, а также по каждой подпрограмме, входящей в состав настоящей муниципальной программы, приведены в Таблице №1 к муниципальной программе.

Представленные показатели направлены на обеспечение достижения целевых показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».

Раздел 3. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы

Показателями муниципальной программы являются:

-протяженность автомобильных дорог муниципального значения;

-протяженность автомобильных дорог муниципального значения с твердым покрытием;

-доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

-количество отремонтированных километров автомобильных дорог муниципального значения;

-количество построенных и реконструированных километров автомобильных дорог муниципального значения

-количество построенных и реконструированных тротуаров и придомовых территорий многоквартирных жилых домов

-число погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Раздел 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы

подпрограмма 1. «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения

в Солнцевском районе Курской области»;

подпрограмма 2. «Развитие пассажирских перевозок в Солнцевсом районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения

в Солнцевском районе Курской области»;

подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения

в Солнцевском районе Курской области»

Раздел 5. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы применение налоговых, тарифных и кредитных мер государственного регулирования не предусмотрено.

В связи с корректировкой муниципального бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и областном законодательстве в сфере государственной поддержки транспортного комплекса области предусматривается в установленном порядке инициирование внесения изменений в нормативные правовые акты Курской области.

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается осуществление первоочередных мер по следующим основным направлениям:

1. Анализ, совершенствование действующих и разработка новых нормативно-правовых актов в сфере транспортной системы, обеспечения перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Курской области.

2. Создание условий для развития современной транспортной инфраструктуры Курской области.

3. Осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств.

Раздел 6. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации муниципальной программы.

В рамках реализации муниципальной программы выполнение муниципальных заданий и оказание государственных услуг не осуществляется.

Раздел 7.  Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее - показатели) выполнения государственной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения государственной программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности государственной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность государственной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию государственной программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере транспортного комплекса.

Методика оценки эффективности государственной программы включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач государственной программы);

2) степень соответствия фактических затрат областного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования средств областного бюджета) и эффективности использования средств областного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов);

3) степень реализации мероприятий государственной программы (сопоставление количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных).

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю государственной программы производится по формуле:

, где:

Еi - степень достижения i-показателя государственной программы (процентов);

Тfi - фактическое значение показателя;

Тpi - установленное государственной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации государственной программы в целом проводится по формуле:

, где:

Е степень достижения запланированных результатов результативность реализации государственной программы (процентов);

n - количество показателей государственной программы.

Степень соответствия фактических затрат областного бюджета запланированному уровню финансирования государственной программы определяется по следующей формуле:

Кpoi = (Сfoi / Сpoi) x 100%, где:

Кpoi - степень соответствия фактических затрат областного бюджета запланированному уровню финансирования i-основного мероприятия государственной программы;

Сfoi - сумма средств областного бюджета, израсходованных на реализацию i-основного мероприятия государственной программы;

Сpoi - установленная государственной программой сумма средств областного бюджета на реализацию i-основного мероприятия.

Расчет полноты использования средств областного бюджета в целом по государственной программе проводится по формуле:

, где:

Кро - степень соответствия фактических затрат областного бюджета запланированному уровню финансирования основных мероприятий государственной программы (процентов);

n - количество финансируемых основных мероприятий государственной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного бюджета, определяется по следующей формуле:

, где:

Кеоi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного бюджета;

Кро - полнота использования средств областного бюджета на реализацию основных мероприятий государственной программы;

Е - степень достижения запланированных результатов результативность реализации основных мероприятий государственной программы;

4) степень реализации основных мероприятий государственной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных основных мероприятий государственной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

, где:

СТ. - степень реализации основных мероприятий государственной программы;

Мф - количество основных мероприятий государственной программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мпл - количество основных мероприятий государственной программы, запланированных на отчетный период.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации государственной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации государственной программы | Критерий оценки эффективности реализации государственной программы Кеоi |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Муниципальная подпрограмма 1:

Муниципальная подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения

в Солнцевском районе Курской области»

Паспорт

муниципальной подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Солнцевского района Курской области |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники Подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной подпрограммы Солнцевского района Курской области «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» |
| Задачи Подпрограммы | -обеспечение эффективной деятельности Администрации Солнцевского района Курской области как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы Солнцевского района Курской области «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | -доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы Солнцевского района Курской области «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | В один этап 2015-2017 годы |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | общий объем финансирования Подпрограммы составляет: в 2015 – 2017 годах – 1216,113 тыс. рублей, В том числе по годам: 2015 год – 351,087 тыс. рублей; 2016 год – 480,263 тыс. рублей; 2017 год – 384,763 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета для финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке в соответствии с решением Представительного собрания Солнцевского района Курской области о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной подпрограммы Солнцевского района Курской области «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» |

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз её развития

Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, поставленных муниципальной программой.

В целом Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной Программы.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы.

Целью Подпрограммы является обеспечение создания условий для реализации муниципальной Программы.

Для решения поставленной цели необходимо решение задачи:

обеспечение эффективной деятельности Администрации Солнцевского района Курской области как ответственного исполнителя муниципальной Программы Солнцевского района Курской области.

Целевым показателем (индикатором) Подпрограммы служит показатель:

доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов).

Данный показатель рассчитывается в % как отношение достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к планируемым показателям (индикаторам), указанным в приложении N 1 к муниципальной программе.

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы Солнцевского района Курской области "Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области".

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2015 - 2017 годах в один этап.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 и их значениях приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

III. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Источником финансирования Подпрограммы является бюджет муниципального района «Солнцевский район» Курской области.

Ресурсное обеспечение для реализации Подпрограммы, а также сроки и источники финансирования программных мероприятий по годам и в целом за весь период реализации приведено в приложении №3 к настоящей Программе.

IV. Механизм реализации Подпрограммы

Администрация Солнцевского района Курской области – является ответственным исполнителем Подпрограммы:

с учетом выделяемых средств бюджета муниципального района «Солнцевский район» Курской области ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели, объем финансирования мероприятий Подпрограммы, уточняет механизм реализации Подпрограммы, а также при необходимости вносит в установленном порядке предложения по корректировке, продлению срока реализации Подпрограммы либо о досрочном прекращении ее выполнения.

V Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путем сравнения фактических значений целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в приложении №1 к настоящей Программе, с запланированными; сравнения фактического объема финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы с запланированным; фактического выполнения мероприятий муниципальной Подпрограммы с запланированными программой. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы приведена в приложении №4 к настоящей Программе.

VI. Контроль за ходом реализации муниципальной Подпрограммы

Организация управления реализаций Подпрограммы и контроль за ходом ее исполнения возлагаются на ответственного исполнителя Подпрограммы.

Исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответственность за их качество и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

Информация об исполнении Подпрограммы представляется исполнителями:

Заместителю Главы Администрации Солнцевского района ежеквартально, до 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Главе Солнцевского района ежегодно в срок до 1-го марта.

По истечении срока реализации Подпрограммы исполнители готовят доклад о ее выполнении с оценкой эффективности реализации Подпрограммы и эффективности использования финансовых средств за весь период реализации Подпрограммы и представляют его Главе Солнцевского района

Приложение № 1

к муниципальной подпрограмме Солнцевского района Курской области

«Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области»

муниципальной программы «Развитие транспортной системы,

обеспечение перевозки пассажиров и безопасности

дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы Солнцевского района Курской области «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей подпрограммы | Единица измерения | Значения индикаторов и показателей Программы |  |  |  | За период реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До начала реализации Программы | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |  |
| 1. | Количество построенных и реконструированных километров дорог общего пользования местного значения | км | 269,785 | 271,585 | 273,585 | 275,585 | 5,8 |
| 2. | Прирост количества населённых пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог с твёрдым покрытием регионального значения | Ед. | 17 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3. | Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных автодорог местного значения | кв.м | 1070340 | 1086340 | 1086340 | 1086340 | 16000 |

Приложение № 2

к муниципальной подпрограмме Солнцевского района Курской области

«Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе

Курской области» муниципальной программы

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров

и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»

Перечень

мероприятий муниципальной подпрограммы Солнцевского района Курской области «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»

тыс.руб.

| № п/п | Наименова ние мероприя тия | Сроки исполне ния | Исполнители мероприятий | Направ ление расхо дов (кап.вложения, НИОКР и прочие расходы) тыс. руб. | Источ ники финансирования | Объем финансирования |  |  |  | Ожидае мый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Все го Тыс. руб. | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
|  | Проведение кадастровых работ для строительства и оформле ния в муниципальную собственно сть автомобильных дорог района | 2015-2017 г. | Администрация района | 300 | Муници пального района «Солнцевский район» | 300 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Содержа ние автодорог местного значения Солнцевского района Курской области | 2015-2017 г. | Администрация района | 916,131 | Муници пального района «Солнцевский район» | 916,113 | 251,087 | 380,263 | 284,763 | Снижение числа ДТП |
|  | Всего по Программе |  |  | 1216,131 |  | 1216,131 | 351,087 | 480,263 | 384,763 |  |

Приложение № 3

к муниципальной подпрограмме Солнцевского района Курской области

«Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области»

муниципальной программы «Развитие транспортной системы,

обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения

в Солнцевском районе Курской области»

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы Солнцевского района Курской области «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»

тыс.руб.

|  | Источники финансирвания,направ ление расходов | ГРБС | РзПР | ЦСП | ВР | Всего за период реализации Программы | в т.ч. по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы |  |  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» | Всего | 001 | 0412 | 11 0 0000 |  | 1216,131 | 351,087 | 480,263 | 384,763 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет муниципаль ного района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальная подпрограмма Солнцевского района Курской области «Развитие сети автомобильных дорог в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» | Из общего объема: | 001 | 0412 | 11 2 0000 |  | 1216,131 | 351,087 | 480,263 | 384,763 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение кадастровых работ для строительства и оформления в муниципальную собственность автомобильных дорог района |  | 001 | 0412 | 1121425 | 200 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| Содержание автодорог местного значения Солнцевского района Курской области |  | 001 | 0412 | 112 1424 | 200 | 916,113 | 251,087 | 380,263 | 284,763 |

Муниципальная подпрограмма 2

Муниципальная подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»

Паспорт

муниципальной подпрограммы «Развитие пассажирских перевозок в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Солнцевского района Курской области |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники Подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной подпрограммы Солнцевского района Курской области «Развитие пассажирских перевозок в Солнцевсом районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» |
| Задачи Подпрограммы | -обеспечение эффективной деятельности Администрации Солнцевского района Курской области как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы Солнцевского района Курской области «Развитие пассажирских перевозок в Солнцевсом районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | -доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы Солнцевского района Курской области «Развитие пассажирских перевозок в Солнцевсом районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | В один этап 2015-2017 годы |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | финансирование подпрограммных мероприятий предусматривается за счет средств бюджета муниципального района «Солнцевский район» Курской области Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы составляет - 630 тыс. руб. 2015 год - 480,0 тыс. рублей; 2016 год - 120 тыс. руб. 2017 год - 30 тыс. руб. Объем средств местного бюджета для финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке в соответствии с решением Представительного собрания Солнцевского района Курской области о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной подпрограммы Солнцевского района Курской области «Развитие пассажирских перевозок в Солнцевсом районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» в целом, в разрезе основных мероприятий |

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз её развития

Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, поставленных муниципальной подпрограммой.

В целом Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной подпрограммы.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы.

Целью Подпрограммы является обеспечение создания условий для реализации муниципальной подпрограммы.

Для решения поставленной цели необходимо решение задачи:

обеспечение эффективной деятельности Администрации Солнцевского района Курской области как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы Солнцевского района Курской области.

Целевым показателем (индикатором) Подпрограммы служит показатель:

доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы к общему количеству целевых показателей (индикаторов).

Данный показатель рассчитывается в % как отношение достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы к планируемым показателям (индикаторам), указанным в приложении N 1 к муниципальной подпрограмме.

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной подпрограммы Солнцевского района Курской области «Развитие пассажирских перевозок в Солнцевсом районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения

в Солнцевском районе Курской области».

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2015 - 2017 годах в один этап.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 и их значениях приведены в приложении N 1 к муниципальной подпрограмме.

III. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Источником финансирования Подпрограммы является бюджет муниципального района «Солнцевский район» Курской области.

Ресурсное обеспечение для реализации Подпрограммы, а также сроки и источники финансирования подпрограммных мероприятий по годам и в целом за весь период реализации приведено в приложении №3 к настоящей Программе.

IV. Механизм реализации Подпрограммы

Администрация Солнцевского района Курской области – является ответственным исполнителем Подпрограммы:

с учетом выделяемых средств бюджета муниципального района «Солнцевский район» Курской области ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели, объем финансирования мероприятий Подпрограммы, уточняет механизм реализации Подпрограммы, а также при необходимости вносит в установленном порядке предложения по корректировке, продлению срока реализации Подпрограммы либо о досрочном прекращении ее выполнения.

V Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путем сравнения фактических значений целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в приложении №1 к настоящей Программе, с запланированными; сравнения фактического объема финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы с запланированным; фактического выполнения мероприятий муниципальной Подпрограммы с запланированными программой. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы приведена в приложении №4 к настоящей Программе.

VI. Контроль за ходом реализации муниципальной Подпрограммы

Организация управления реализаций Подпрограммы и контроль за ходом ее исполнения возлагаются на ответственного исполнителя Подпрограммы.

Исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответственность за их качество и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

Информация об исполнении Подпрограммы представляется исполнителями:

Первому заместителю Главы Администрации Солнцевского района ежеквартально, до 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Главе Солнцевского района ежегодно в срок до 1-го марта.

По истечении срока реализации Подпрограммы исполнители готовят доклад о ее выполнении с оценкой эффективности реализации Подпрограммы и эффективности использования финансовых средств за весь период реализации Подпрограммы и представляют его Главе Солнцевского района

Приложение № 1

к муниципальной подпрограмме Солнцевского района Курской области

«Развитие пассажирских перевозок в Солнцевсом районе Курской области»

муниципальной программы «Развитие транспортной системы,

обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения

в Солнцевском районе Курской области»

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей

муниципальной подпрограммы Солнцевского района Курской области «Развитие пассажирских перевозок в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей Программы | Единица измерения | Значения индикаторов и показателей Программы |  |  |  | За период реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До начала реализации Программы | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |  |
| 1. | Обеспечение потребности населения поселений в безопасных и качественных пассажирским перевозкам | % | 80 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2. | Сохранение социально значимых внутрирайонных автобусных маршрутов с малой интенсивностью пассажиропотока | Ед. | 4 | 5 | 5 | 5 | Не допустить снижения социально значимых автобусных маршрутов |

Приложение № 2

к муниципальной подпрограмме Солнцевского района Курской области

«Развитие пассажирских перевозок в Солнцевсом районе

Курской области» муниципальной программы «Развитие

транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров

и безопасности дорожного движения

в Солнцевском районе Курской области»

Перечень

мероприятий муниципальной подпрограммы Солнцевского района Курской области «Развитие пассажирских перевозок в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения

в Солнцевском районе Курской области»

тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители мероприятий | Направление расходов (кап.вложения, НИОКР и прочие расходы) тыс.руб. | Источники финансирования | Объем финансирования |  |  |  | Ожидаемый результат (в натуральном выражении целевые значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
|  | Проведение мониторинга ситуации на рынке транспортных услуг | 2015-2017 г. | Администрация района | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Ежемесячная и ежеквартальная подготовка справочно-аналитических материалов по пассажирским перевозкам |
|  | Обследование пассажиропотока на социально значимых внутрирайонных автобусных маршрутах с малой интенсивностью пассажиропотока | 2015-2017 г. | Администрация района | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Рациональное использование пассажирского подвижного состава транспортного предприятия |
|  | Определение для каждого маршрута параметров и количества автобусов, необходимых для обеспечения пассажирских перевозок | 2015-2017 г. | Администрация района | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Удовлетворение потребности населения в качественном транспортном обслуживании; экологической обстановке, безопасности дорожного движения |
|  | Предоставление субсидий на возмещения убытков автотранспортному предприятию | 2015-2017 г. | Администрация района | 630,0 | Бюд жет муниципального района | 630,0 | 480,0 | 120,0 | 30,0 | Обеспечения равной транспортной доступности жителям поселения |
|  | Всего по Программе |  |  | 630,0 | Бюд жет муниципального района | 630,0 | 480,0 | 120,0 | 30,0 |  |

Приложение № 3

к муниципальной подпрограмме Солнцевского района Курской области

«Развитие пассажирских перевозок в Солнцевсом районе Курской области»

муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки

пассажиров и безопасности дорожного движения

в Солнцевском районе Курской области»

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы Солнцевского района Курской области «Развитие пассажирских перевозок в Солнцевсом районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения

в Солнцевском районе Курской области»

тыс.руб.

|  | Источники финансирования, направление расходов | ГРБС | РзПР | ЦСП | ВР | Всего за период реализа ции Программы | в т.ч. по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы |  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |  |
| Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» | Всего | 001 | 0408 | 11 0 0000 |  | 630,0 | 480,0 | 120,0 | 30,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет муниципального района | 001 | 0408 | 11 0 0000 | 200 | 630,0 | 480,0 | 120,0 | 30,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок в Солнцевсом районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» | Из общего объема: | 001 | 0408 | 113 0000 |  | 630,0 | 480,0 | 120,0 | 30,0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет муниципального района | 001 | 0408 | 113 0000 |  | 630,0 | 480,0 | 120,0 | 30,0 |  |
| Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |  | 001 | 0408 | 113 1426 |  | 630,0 | 480,0 | 120,0 | 30,0 |  |
| Иные бюджетные ассигнования |  | 001 | 0408 | 113 1426 | 800 | 630,0 | 480,0 | 120,0 | 30,0 |  |

Муниципальная подпрограмма 3

Муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»

Паспорт

муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Солнцевского района Курской области |
| --- | --- |
| исполнители Подпрограммы; | Отсутствуют |
| Участники Подпрограммы | Управление образования Администрации Солнцевского района Курской области |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной подпрограммы Солнцевского района Курской области «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» |
| Задачи Подпрограммы | -обеспечение эффективной деятельности Администрации Солнцевского района Курской области как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы Солнцевского района Курской области «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной под программы Солнцевского района Курской области «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в течение 6 лет (2015 - 2020 годы) в один этап Объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района «Солнцевский район» составляет 446,5 тыс. рублей. Общий объем финансирования подпрограммы по годам: 2015г. – 46,5 тыс. руб; 2016г. – 46,5 тыс.руб; 2017г. -46,5 тыс. руб; 2018г. – 99,0тыс. руб; 2019г. – 109,0 тыс. руб; 2020г. – 99,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной подпрограммы Солнцевского района Курской области «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» |

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз её развития

Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, поставленных муниципальной программой.

В целом Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной Программы.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы.

Целью Подпрограммы является обеспечение создания условий для реализации муниципальной Программы.

Для решения поставленной цели необходимо решение задачи:

обеспечение эффективной деятельности Администрации Солнцевского района Курской области как ответственного исполнителя муниципальной Программы Солнцевского района Курской области.

Целевым показателем (индикатором) Подпрограммы служит показатель:

доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов).

Данный показатель рассчитывается в % как отношение достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к планируемым показателям (индикаторам), указанным в приложении N2 к муниципальной программе.

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы Солнцевского района Курской области "Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области".

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2015 - 2020 годах в один этап.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях приведены в приложении N 2 к муниципальной программе.

III. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Источником финансирования Подпрограммы является бюджет муниципального района «Солнцевский район» Курской области.

Ресурсное обеспечение для реализации Подпрограммы, а также сроки и источники финансирования программных мероприятий по годам и в целом за весь период реализации приведено в приложении №3 к настоящей Программе.

IV. Механизм реализации Подпрограммы

Администрация Солнцевского района Курской области – является ответственным исполнителем Подпрограммы:

с учетом выделяемых средств бюджета муниципального района «Солнцевский район» Курской области ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели, объем финансирования мероприятий Подпрограммы, уточняет механизм реализации Подпрограммы, а также при необходимости вносит в установленном порядке предложения по корректировке, продлению срока реализации Подпрограммы либо о досрочном прекращении ее выполнения.

V. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путем сравнения фактических значений целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в приложении №2 к настоящей Программе, с запланированными; сравнения фактического объема финансирования мероприятий муниципальной Подпрограммы с запланированным; фактического выполнения мероприятий муниципальной Подпрограммы с запланированными программой. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы приведена в приложении №4 к настоящей Программе.

VI. Контроль за ходом реализации муниципальной Подпрограммы

Организация управления реализаций Подпрограммы и контроль за ходом ее исполнения возлагаются на ответственного исполнителя Подпрограммы.

Исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответственность за их качество и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

Информация об исполнении Подпрограммы представляется исполнителями:

Первому заместителю Главы Администрации Солнцевского района ежеквартально, до 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Главе Солнцевского района ежегодно в срок до 1-го марта.

По истечении срока реализации Подпрограммы исполнители готовят доклад о ее выполнении с оценкой эффективности реализации Подпрограммы и эффективности использования финансовых средств за весь период реализации Подпрограммы и представляют его Главе Солнцевского района

Приложение № 1

к муниципальной подпрограмме Солнцевского района

Курской области «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы Солнцевского района Курской области «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»

| № пп | Наименование мероприятий | Объём финан Сирова ния из бюдже та (тыс. руб) | Ответственные за проведение мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | При меча ние |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 (т.р.) | 2016 (т.р.) | 2017 (т.р.) | 2018 (т.р.) | 2019 (т.р.) | 2020 (т.р.) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |
| 1. | Организация на основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а так же педагогическим составом общеобразовательных учреждений основ безопасности дорожного движения | 40 | 5 |  | 5 | 10 | 10 | 10 | Управление образования Администра ции Солнцевско го района |  |  |  |  |
| 2. | Организация тематической наружной социальной рекламы, а так же информации в общественном транспорте, кинотеатрах и других зрелищных местах | 20 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | Администра ция Солнцевско го района, ОГИБДД ОМВД России по Солнцевско му району (по согласова нию) |  |  |  |  |
| 3. | Проведение акций: «Внимание-дети!», «Внимание – пешеход», «Вежливый водитель», «Зебра» и т.д. Привлечение СМИ к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в СМИ по вопросам безопасности дорожного движения | 35 | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 | Администра ция Солнцевско го района, ОГИБДД ОМВД России по Солнцевско му району (по согласова нию) |  |  |  |  |
| 4. | Проведение детских конкурсов, викторин, сборов, фестивалей | 20 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | Управление образования Администра ции района, ОГИБДД ОМВД России по Солнцевско му району (по согласова нию) |  |  |  |  |
| 5. | Для снижения уровня аварийности, в местах концентрации ДТП установить предупреждающее панно | 15 |  | 5 |  |  | 10 |  | ОГИБДД ОМВД России по Солнцевско му району (по согласова нию), Администра ция Солнцевско го района |  |  |  |  |
| 6. | Установка дорожных ограждений в опасных местах | ЗАО «Солнцевское ДЭП» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Устройство линий наружного освещения (приобретение ламп освещения) | ЗАО «Солнцевское ДЭП» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Нанесение линий дорожной разметки | ЗАО «Солнцевское ДЭП» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятия, направленные на повышение безопасности движения пешеходов: а) нанесение линий разметки пешеходных переходов б) устройство тротуаров и пешеходных дорожек. | ЗАО «Солнцевское ДЭП» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Установка (замена) дорожных знаков | 50 | 5 |  |  | 15 | 15 | 15 | ЗАО «Солнцевс кое ДЭП» (по согласова нию) |  |  |  |  |
| 11. | Оснащение патрульных автомобилей Госавтоинспекции средствами оказания первой медицинской помощи и ограждения мест ДТП, установка видеорегистраторов | 12 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | ЗАО «Солнцевс кое ДЭП» (по согласова нию), Администра ция Солнцевско го района |  |  |  |  |
| 12. | Материально-техническое обеспечение ГИБДД, приборы измерения скорости с видеофиксацией | 254,5 | 31,5 | 36,5 | 36,5 | 50 | 50 | 50 | ОГИБДД ОМВД России по Солнцевско му району (по согласова нию), Администра ция Солнцевско го района |  |  |  |  |
|  | Итого: | 446,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 99 | 109 | 99 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной подпрограмме Солнцевского района

Курской области «Повышение безопасности дорожного движения

в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки

пассажиров и безопасности дорожного движения

в Солнцевском районе Курской области»

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы Солнцевского района Курской области

«Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области»

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей Программы | Единица измере ния | За период реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До начала реализа ции Програм мы | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1. | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | Ед. | 26 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |  |
| 2. | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Ед. | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 3. | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Солнцевского района Курской области "Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области" к общему количеству целевых показателей (индикаторов) | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 3

к муниципальной подпрограмме Солнцевского района

Курской области «Повышение безопасности дорожного движения

в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров

и безопасности дорожного движения

в Солнцевском районе Курской области»

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы Солнцевского района

Курской области «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения

в Солнцевском районе Курской области»

тыс.руб.

|  | Источники финансиро вания, направление расходов | ГРБС | РзПР | ЦСП | ВР | Всего за период реализа ции Програм мы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы |  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» | Всего | 001 | 0113 | 1100000 |  | 446,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 99 | 109 | 99 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет муниципаль ного района | 001 | 0113 | 1100000 | 200 | 446,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 99 | 109 | 99 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в Солнцевском районе Курской области» | Из общего объема: | 001 | 0113 | 1140000 |  | 446,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 99 | 109 | 99 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет муниципаль ного района |  |  |  |  | 446,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 99 | 109 | 99 |
| Обеспечение безопасности дорожного движения в Солнцевском районе |  | 001 | 0113 | 1141459 | 200 | 446,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 99 | 109 | 99 |

Приложение № 4

к муниципальной программе Солнцевского района

Курской области «Развитие

транспортной системы, обеспечение перевозки

пассажиров и безопасности дорожного движения

в Солнцевском районе Курской области»

Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее - показатели) выполнения государственной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения государственной программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности государственной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность государственной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию государственной программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере транспортного комплекса.

Методика оценки эффективности государственной программы включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач государственной программы);

2) степень соответствия фактических затрат областного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования средств областного бюджета) и эффективности использования средств областного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов);

3) степень реализации мероприятий государственной программы (сопоставление количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных).

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю государственной программы производится по формуле:

, где:

Еi - степень достижения i-показателя государственной программы (процентов);

Тfi - фактическое значение показателя;

Тpi - установленное государственной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации государственной программы в целом проводится по формуле:

, где:

Е степень достижения запланированных результатов результативность реализации государственной программы (процентов);

n - количество показателей государственной программы.

Степень соответствия фактических затрат областного бюджета запланированному уровню финансирования государственной программы определяется по следующей формуле:

Кpoi = (Сfoi / Сpoi) x 100%, где:

Кpoi - степень соответствия фактических затрат областного бюджета запланированному уровню финансирования i-основного мероприятия государственной программы;

Сfoi - сумма средств областного бюджета, израсходованных на реализацию i-основного мероприятия государственной программы;

Сpoi - установленная государственной программой сумма средств областного бюджета на реализацию i-основного мероприятия.

Расчет полноты использования средств областного бюджета в целом по государственной программе проводится по формуле:

, где:

Кро - степень соответствия фактических затрат областного бюджета запланированному уровню финансирования основных мероприятий государственной программы (процентов);

n - количество финансируемых основных мероприятий государственной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного бюджета, определяется по следующей формуле:

, где:

Кеоi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного бюджета;

Кро - полнота использования средств областного бюджета на реализацию основных мероприятий государственной программы;

Е - степень достижения запланированных результатов результативность реализации основных мероприятий государственной программы;

4) степень реализации основных мероприятий государственной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных основных мероприятий государственной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

, где:

СТ. - степень реализации основных мероприятий государственной программы;

Мф - количество основных мероприятий государственной программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мпл - количество основных мероприятий государственной программы, запланированных на отчетный период.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации государственной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации государственной программы | Критерий оценки эффективности реализации государственной программы Кеоi |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |