АДМИНИСТРАЦИЯ

СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2015г. №248

Об утверждении муниципальной программы

Солнцевского района Курской области

«Социальное развитие села в Солнцевском

районе Курской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 06.11.2013г. №585 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Солнцевского района Курской области и постановлением Администрации Солнцевского района Курской области от 05.11.2014 г. №543 «Об утверждении перечня муниципальных программ Солнцевского района Курской области» Администрация Солнцевского района Курской области Постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Солнцевского района Курской области «Социальное развитие села в Солнцевском районе Курской области» включающую в себя подпрограмму:

«Устойчивое развитие сельских территорий Солнцевского района Курской области».

2. Управлению инвестиционной политики, экономики, архитектуры, строительства, имущественных и земельных правоотношений Администрации Солнцевского района Курской области (Никифорова Л.В.):

обеспечить размещение утвержденной муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Социальное развитие села в Солнцевском районе Курской области» в 2-недельный срок со дня подписания настоящего постановления;

в случае отклонения объемов финансирования за счет средств местного бюджета, определенных муниципальной программой Солнцевского района Курской области «Социальное развитие села в Солнцевском районе Курской области» от объемов ее финансирования, установленных решением Представительного Собрания Солнцевского района Курской области «О бюджете муниципального района «Солнцевский район» Курской области на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее – решение о бюджете) не позднее двух месяцев со дня вступления в силу, указанного решения о бюджете, подготовить проект постановления Администрации Солнцевского района Курской области о приведении муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Социальное развитие села в Солнцевском районе Курской области» в соответствие с решением о бюджете.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Солнцевского района                                                     В.В. Басков

Утверждена

постановлением Администрации

Солнцевского района Курской области

от 15.06.2015г. №248

Муниципальная программа

«Социальное развитие села в Солнцевском районе Курской области»

Паспорт

муниципальной программы «Социальное развитие села в Солнцевском районе Курской области»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Солнцевского района Курской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | «Бунинский сельсовет» Солнцевского района Курской области, «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области, «Старолещинский сельсовет» Солнцевского района Курской области «Ивановский сельсовет» Солнцевского района Курской области «Зуевский сельсовет» Солнцевского района Курской области «Субботинский сельсовет» Солнцевского района Курской области |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы программы | Устойчивое развитие сельских территорий Солнцевского района Курской области |
| Цели программы | Основными целями программы являются: - улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Солнцевского района; - повышение уровня комплексного обустройства населённых пунктов Солнцевского района объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
| Задачи программы | Основными задачами программы являются: - удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Солнцевского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов; - повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Солнцевского района; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Целевыми индикаторами и показателями программы являются: в) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: 20,679 км распределительных газовых сетей; увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом с 80 % до 90 %; 8,19 км локальных водопроводов; увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 75% до 78 % |
| Этапы и сроки реализации программы | В один этап в течение 2015-2017 года. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | В 2015 году – 1,11488 млн. руб. бюджет муниципального района «Солнцевский район» Курской области |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Улучшение жилищных условий 10 сельских семей, в том числе 5 молодых семей и молодых специалистов; - Удовлетворение потребностей организаций АПК Солнцевского района в молодых специалистах на 70 % и социальной сферы - на 80%; - реализации мероприятий по развитию газификации и водоснабжения - 45,228млн. рублей; привлечения внебюджетных средств – 1,745 млн. рублей. |

### Характеристика проблемы

- Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий муниципального района

На сельской территории Солнцевского района (далее - Муниципальный район) располагается 6 сельских поселений.

Общая площадь сельской территории Солнцевского района составляет 1051,8 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 80598 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приведена в таблице 1.

Таблица 1

##### Характеристика землепользования на территории

Муниципального района по состоянию на 01.01.2015г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории Муниципального района | кв.км | 1051,8 |  |
| 1.1 | - леса | кв.км | 6824 |  |
| 1.2 | - водоемы | кв.км | 255 |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов | га | 1858 |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 822 |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного назначения - всего | га | 80598 |  |
|  | - в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур | га | 67939 |  |
|  |  | % | 84,3 |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 28 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 49366 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. |  |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га |  |  |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. |  |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га |  |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. |  |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га |  |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 6915 |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 3732 |  |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га |  |  |

1.2. Сельское население Солнцевского района

Численность сельского населения Солнцевского района по состоянию на 01.01.2015 года составила 12040 человек, в том числе трудоспособного населения 6677 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения характеризуется следующими данными (таблица 2):

- сельскохозяйственное производство - 738 человек (11,3 %);

- организации бюджетной сферы - 480 человек (7,3 %);

- организации несельскохозяйственной сферы - 289 человек (4,5 %);

- не обеспечено работой - 80 человек (1,5 %).

Размер среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве в 2014 году составила 20277,7 рублей.

Таблица 2

##### Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

##### Солнцевского района по состоянию на 01.01.2015 г

| № п/п | Наименование сельских поселений в составе Муниципально го района | Численность сельского населения Солнцевского района (чел.) |  |  |  |  |  | Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Солнцевского района(чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по возрастным группам |  |  |  |  | Наличие трудоспособного сельского населения - всего | Занято на территории Солнцевского района |  |  |  |  |  | Работает за пределами территории Муниииципального района | Не обеспечено работой | Уровень безработицы (%) | Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.) |
|  |  |  | До 7 лет | 7-18 лет | 18-35 лет | 35-60 лет | Свыше 60 лет |  | Всего | В том числе |  |  |  | Уровень занятости сельского населения Муниципального района (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В сельскохозяйственном производстве | В организациях бюджетной сферы | В прочих организациях | В личном подсобном хозяйстве |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Бунинский сельсовет | 1478 | 92 | 160 | 787 |  | 439 | 775 | 240 | 113 | 92 | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | Зуевский сельсовет | 3095 | 340 | 354 | 1704 |  | 697 | 1677 | 254 | 122 | 69 | 63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ивановский сельсовет | 2645 | 230 | 269 | 1492 |  | 654 | 1473 | 308 | 85 | 99 | 124 |  |  |  |  |  |  |
|  | Старолещинс кий сельсовет | 1286 | 105 | 147 | 694 |  | 340 | 692 | 214 | 126 | 70 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Субботинский сельсовет | 1443 | 97 | 130 | 824 |  | 392 | 815 | 148 | 75 | 64 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Шумаковский сельсовет | 2093 | 166 | 225 | 1176 |  | 526 | 1145 | 343 | 217 | 86 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 12040 | 1030 | 1285 | 6677 |  | 3048 | 6577 | 1507 | 738 | 480 | 289 |  |  |  |  |  |  |

1.3. Развитие агропромышленного комплекса Солнцевского района

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Солнцевского района является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Солнцевского района осуществляют производственную деятельность 28 сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств и 15 личных подсобных хозяйств.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Солнцевского района

| № п/п | Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных мероприятий | Характеристика хозяйствующего субъекта АПК |  |  |  | Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организационно-правовая форма и наименование | Основные направления хозяйственной деятельности | Среднегодовой объем производства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование инвестиционно го мероприятия (проекта) | Объем инвестиций на реализацию инвестицион ного мероприятия (проекта) (млн. руб.) | В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы |  |
|  |  |  |  | физ. ед. | млн. руб |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект) | Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы (млн. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ООО «Конек-Горбунок» |  | Сельское хозяйство (растениеводство) |  | 122,3 |  |  |  |  |
| 2 | ООО «Афанасьевка-Агро» |  | Сельское хозяйство (растениеводство) |  | 26,4 |  |  |  |  |
| 3 | ООО «КурскАгроАктив» |  | Сельское хозяйство (растениеводство) |  | 85,5 |  |  |  |  |
| 4 | ООО «Кшень-Агро» |  | Сельское хозяйство (растениеводство) |  | 70,3 |  |  |  |  |
| 5 | ООО «Черноземье» |  | Сельское хозяйство (растениеводство) |  | 16,5 |  |  |  |  |
| 6 | ООО «Курган» |  | Сельское хозяйство (растениеводство) |  | 38,3 |  |  |  |  |
| 7 | ООО «АвангардАгроКурск» |  | Сельское хозяйство (растениеводство) |  | 50,1 |  |  |  |  |
| 8 | ООО «Кшень Агро» |  | Сельское хозяйство (растениеводство) |  | 70,3 |  |  |  |  |
| 9 | СХА (к-з) «Победа» |  | Сельское хозяйство (растениеводство) |  | 41,7 |  |  |  |  |
| 10 | ООО «Конек-Горбунок» |  | Сельское хозяйство (растениеводство) |  | 337,4 |  |  |  |  |
| 11 | ООО «Правда» |  | Сельское хозяйство (растениеводство) |  | 68,84 |  |  |  |  |
| 12 | ООО «Плодородие» |  | Сельское хозяйство (растениеводство) |  | 66,99 |  |  |  |  |
| 13 | ЗАО «Прогресс» |  | Сельское хозяйство (растениеводство) |  | 68,8 |  |  |  |  |

1.4 Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы, уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Солнцевского района

.

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Солнцевского района на 01.01.2015 года составляет 374,1 тыс. кв. метров, в том числе:

- многоквартирные жилые дома – 0,856 тыс. кв.м (0,2 %);

- индивидуальные жилые дома. – 348,6 тыс. кв.м (99,8 %).

Обеспеченность жильем в 2014 году составила 28,9 кв. м в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2015 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 109 сельских семей, в том числе 10 сельских молодых семей и молодых специалистов.

Доля аварийного и ветхого жилья составляет – 1,2 %.

Таблица 4

Характеристика жилищного фонда сельских поселений Солнцевского района на 01.01.2015 года

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общие данные |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (домов/человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во квартир | Общ. площадь (кв.м) |  |  | Кол-во жителей (чел.) | Уровень Обеспеченности жильем (кв.м/чел.) | Центральный водопровод |  | Сетевой газ |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе ветхий и аварийный жилфонд |  |  |  | домов (квартир) | человек | Домов (квартир) | человек |
|  |  |  |  |  | Площадь | % к общему наличию |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Многоквартирный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зуевский сельсовет, ст. Сараевка | 1 | 18 | 856,2 | - | - | 40 | 21,4 | 18 | 40 | 18 | 40 |
| 2 | Индивидуальный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бунинский сельсовет | 567 | - | 49483 |  |  | 1443 | 34,3 | 493 | 1137 | 353 | 912 |
|  | Зуевский сельсовет | 1342 |  | 97900 | 2000 | 2 | 3079 | 31.8 | 1010 | 2147 | 869 | 2564 |
|  | Ивановский сельсовет | 967 |  | 74099 | 450 | 0,6 | 2632 | 28,2 | 775 | 1910 | 760 | 2362 |
|  | Старолещинский сельсовет | 560 |  | 33000 | 302 | 0,9 | 1279 | 25,8 | 448 | 1131 | 476 | 1087 |
|  | Субботинский сельсовет | 714 |  | 43555 | 360 | 0,8 | 1439 | 30,27 | 451 | 1210 | 536 | 1032 |
|  | Шумаковский сельсовет | 753 | - | 49721 | 997,2 | 2 | 2145 | 23,18 | 602 | 1798 | 452 | 1415 |
|  | Итого по Муниципальному району | 4904 | 18 | 348614,2 | 4109,2 | 1,2 | 12057 | 28,9 | 3797 | 8745 | 3446 | 9412 |

Таблица 5

##### Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

##### в сельских поселениях Солнцевского района по состоянию на 01.01.2015 г

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общеобразовательные школы |  |  |  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | ФАПы и офисы врача общей практики |  |  | Культурно-досуговые учреждения |  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (ед.) | Мощность – ученических мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Мощность – детских мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Наличие (ед.) | Мощность – посадочных мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Наличие (ед.) | Площадь – кв.м | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Бунинский сельсовет | 3 | 412 | уд | 100 | - |  |  |  | 4 | 100 | уд | 1 | 682 | уд | 100 | - |  |  |  |
|  | Зуевский сельсовет | 2 | 630 | уд | 100 | 1 | 35 | уд | 100 | 3 | 100 | уд | 6 | 400 | уд | 100 | - |  |  |  |
|  | Ивановс кий сельсовет | 3 | 510 | уд | 100 | - |  |  |  | 2 | 100 | уд | 4 | 800 | уд | 100 | - |  |  |  |
|  | Староле щинский сельсовет | 2 | 200 | уд | 100 | - |  |  |  | 2 | 100 | уд | 3 | 380 | уд | 100 | - |  |  |  |
|  | Субботинский сельсовет | 2 | 206 | уд | 100 | - |  |  |  | 2 | 100 | уд | 3 | 380 | уд | 100 | - |  |  |  |
|  | Шумаковский сельсовет | 1 | 555 | уд | 100 | - |  |  |  | 3 | 100 | уд | 3 | 550 | уд | 100 | 1 | 1664 | уд | 100 |
|  | Итого по Муниципальному району | 13 | 2513 |  |  | 1 | 35 |  |  | 16 |  |  | 20 | 3192 |  |  | 1 | 1664 |  |  |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 72 %, сетевым газоснабжением – 90 %.

По состоянию на 01.01.2015 г. в сельских поселениях Солнцевского района функционируют:

- 13 общеобразовательные школы с 3 филиалами на 2513 ученических мест;

- 1 филиал детского сада «Солнышко» на 35 мест;

- 16 фельдшерско-акушерские пункты;

- 26 учреждения культурно - досугового типа на 5800 мест;

- 1 плоскостные спортивные сооружения общей площадью 1664 кв.м.

Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального района объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Таблица 6

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов

социальной сферы в Солнцевском районе на 01.01. 2015 г.

| № п/п | Наименование объекта в сельском поселении | Обеспеченность коммунальными услугами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | Канализация местный выгреб |
|  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Бунинский сельсовет | 0 | 6/4 | 4 | 0 | 4 | 3 |
|  | Зуевский сельсовет | 0 | 13/6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
|  | Ивановский сельсовет | 0 | 7/6 | 11 | 0 | 6 | 3 |
|  | Старолещинский сельсовет | 0 | 4/2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
|  | Субботинский сельсовет | 0 | 5/2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
|  | Шумаковский сельсовет | 0 | 6/6 | 5 | 0 | 6 | 3 |
|  | Итого | 0 | 41/26 | 31 | 0 | 24 | 13 |

1.5. Газоснабжение

На 01.01.2015 года в сельских поселениях Солнцевского района к системе сетевого газоснабжения подключены 62 из 93 населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2015 года сетевым газом обеспечено 90 % жилищного фонда сельских поселений Солнцевского района.

В период 2015-2017 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению следующих сельских поселений Солнцевского района: с. Никольское д. 2-е Максимово, 1-е и 2-е Протасово, хутор Смороко- Доренский Бунинского сельсовета, хутор Малиновка, хутор Семибратский, хутор Толстоплатава, д. Отрадное, с. Воробьёвка Шумаковского сельсовета.

1.6. Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2015 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Солнцевского района включает в себя 83 водозабора ( 83 артезианских скважин, 99 водопроводных башен, 290,1 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Солнцевского района не обеспечивают в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Солнцевского района около 80 %.

На текущий момент более 50 % объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 20 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Солнцевского района подключены к водопроводным сетям. Еще 50 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 30 % сельского населения Солнцевского района получают воду из колодцев.

В период 2015-2017 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 8,19 км в сельских поселениях Шумаковского сельсовета и Ивановского сельсовета.

1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2015 года централизованной системы теплоснабжения в сельской местности нет.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован.

Вывоз ТБО на утилизацию производится ООО «Солнцевское ЖКХ».

Специальный полигон для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования имеется в с. Меловая.

Таблица 7

### Характеристика действующей системы газоснабжения

### в сельских поселениях Солнцевского района по состоянию на 01.01.2015 г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Межпоселковые газопроводы (км) |  |  | Распределительные газопроводы (км) |  |  | Кол-во домов (квартир), подключенных к сетевому газоснабжению |  | Кол-во объектов социальной сферы, подключенных к сетевому газоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Кол-во (ед) | % к общему наличию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Бунинский сельсовет |  | 2007,2011,2013 |  | 74,4 | 2007-2013 |  | 353 | 61,7 | 4 | 71,4 |
|  | Зуевский сельсовет |  |  |  | 110,51 | 2007-2014 |  | 869 | 70,2 | 4 | 40 |
|  | Ивановский сельсовет | 105 | 2001-2013 |  | 78,5 | 2001-2013 |  | 760 | 75,4 | 6 | 40 |
| 62 | Старолещинс кий сельсовет |  |  |  | 72,0 | 2008,2012,2013 |  | 476 |  | 2 | 40 |
|  | Субботинский сельсовет |  | 2012 | 1 | 58,5 | 2005,2008 | 5 | 536 | 80 | 2 | 40 |
|  | Шумаковский сельсовет | 19,89 | 2000-2006 | 20 | 57,5 | 2000-2006 | 20 | 452 | 73,5 | 6 | 60 |
|  | Итого по Муниципаль ному району |  |  |  | 451,41 |  |  | 3446 |  | 24 |  |

Таблица 8

Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях Муниципального района на 01.01.2015 г.

| № п/п | Наимено вание сельских поселений муниципа льного района | Насосные станции (ед.) |  |  | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Напорный водовод (км) |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Чело век | % к общему чис лу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Бунинский сельсовет |  |  |  | 19 | 1960-1984 | 75 |  |  |  | 19 | 1960-1984 | 81 | 40,6 | 1960- 1983 | 50- 100 | 135 | 1960-1984 | 50 | 1137 | 78 |
|  | Зуевский сельсовет |  |  |  | 14 | 1960-2013 | 83 |  |  |  | 19 | 1960-2013 | 83 | 48,3 |  | 80 | 134 | 1960-2013 | 62 | 2147 | 69 |
|  | Ивановс кий сельсовет |  |  |  | 18 | 1959-2012 | 81 |  |  |  | 13 | 1959-2012 | 81 | 50,5 | 1959-2012 | 90 | 115 | 1959-2012 | 55 | 1910 | 71 |
|  | Староле щинский сельсовет |  |  |  | 10 | 1965 | 100 |  |  |  | 17 | 1965 | 100 | 37,4 | 1965 | 100 | 162 | 1965 | 57 | 1131 | 80 |
|  | Субботинский сельсовет |  |  |  | 7 | 1965 | 100 |  |  |  | 9 | 1965-2013 | 80 | 33,266 | 1966 | 90 | 69 | 1965-2013 | 61 | 1210 | 84 |
|  | Шумаковский сельсовет |  |  |  | 15 | 1961 | 80 |  |  |  | 22 | 1961 | 80 | 92 | 1961 | 80 | 137 | 1961 | 62 | 1798 | 84 |
|  | Итого по муниципа льному району |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  | 99 |  |  | 290,1 |  |  |  |  |  | 8745 | 73 |

#### Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Солнцевского района посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения;

- формирование в Курской области (крае, республике) позитивного отношения к развитию сельских территорий Солнцевского района.

Основными задачами Программы являются:

- удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Солнцевского района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Солнцевского района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Солнцевского района с помощью грантовой поддержки;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Солнцевского района.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Солнцевского района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 9.

Таблица 9

#### Целевые индикаторы и показатели Программы

| № п/п | Наименование | Един. измер. | 2013 (базовый) | Прогноз по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  | Отношение 2020 г. к 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Демографические показатели в Солнцевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность сельского населения | тыс. чел. | 11765 | 11884 | 12002 | 12122 | 12244 |  |  |  |  |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 6470 | 6535 | 6600 | 6666 | 6733 |  |  |  |  |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) | чел. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) | чел |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание комфортных условий жизнедеятельности в Солнцевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Солнцевском района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 98 | 109 | 110 | 110 | 110 |  |  |  |  |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Газоснабжение сельских поселений Солнцевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км | 41,3 | 63 | 20,7 | 4,536 | 3,04 |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов газоснабжения | % | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Солнцевского района | % | 82 | 87 | 90 | 91 | 92 |  |  |  |  |
| 2.7 | Водоснабжение в сельских поселениях Солнцевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | км | 1,2 | 0,8 | 4,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |
| 2.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |
| 2.7.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 |  |  |  |  |

### Мероприятия Программы

В состав Программы включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Солнцевского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений Солнцевского района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие газификации;

б) развитие водоснабжения;

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Муниципального района.

4. Поощрение и популяризация достижений в сельском развитии Солнцевского района.

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Солнцевского района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Таблица 10

Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений Солнцевского района в период реализации Программы

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование сельскохозяйственного предприятия |  | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наименование образовательного учреждения |  | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наименование учреждения здравоохранения |  | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Наименование учреждения культурно-досугового типа |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 5. | Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего, В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | наименование учреждения физической культуры и спорта |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Итого |  | 31 | 6 | 9 | 6 | 10 |  |  |  |

Таблица 11

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Солнцевского района – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 11 | 16 | 18 | 19 | 20 |  |  |  |
|  |  | кв.м | 1513 | 1938 | 1728 | 1805 | 1900 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Солнцевского района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Солнцевского района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | км | 28,276 | - | 20,7 | 4,536 | 3,04 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 27,943 | - | 19,739 | 3,975 | 4,229 |  |  |  |
| 1.1 | «Газоснабжение х. Смароко-Доренский Солнцевского района Курской области» | км | 2,7 |  | 2,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 3,968 |  | 3,968 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | «Межпоселковые и распределительные газопроводы для газоснабжения потребителей с. Воробьёвка, д. Семёновка, х. Толстоплатава, д. Отрадное, х. Малиновка, х. Семибратский Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области | км | 18,0 |  | 18,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 15,771 |  | 15,771 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | «Газоснабжение д. 1-е и 2-е Протасово Солнцевского района Курской области» | км | 3,04 |  |  |  | 3,04 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 4,229 |  |  |  | 4,229 |  |  |  |
| 1.4 | Газоснабжение д. Максимово Солнцевского района Курской области» | км | 2,469 |  |  | 2,469 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 2,111 |  |  | 2,111 |  |  |  |  |
| 1.5 | Газоснабжение высокого и низкого давления к домам по ул. Обоянская с Никольское Солнцевского района Курской области» | км | 0,668 |  |  | 0,668 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 0,844 |  |  | 0,844 |  |  |  |  |
|  | Расширение газовых сетей д. Богдановка Солнцевского района Курской области» | км | 1,399 |  |  | 1,399 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 1,020 |  |  | 1,020 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство локальных сетей водоснабжения -всего | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водоводов | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | В том числе в разрезе сельских поселений: | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 6,22 |  | 4,09 | 2,13 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 19,824 |  | 8,5 | 11,324 |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение с. Шумаково Шумаковского сельсовета Солнцевского района | км |  |  | 4,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  | 8,66 |  |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение д. Александровка Зуевского сельсовета Солнцевского района Курской области | км |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  | 7,432 |  |  |  |  |
|  | Строительство водопроводной сети с. Субботино ул. Молодёжная | км |  |  |  | 0,630 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  | 3,892 |  |  |  |  |

### Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области (края, республики), района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы в 2015 году составляет 27,59188 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 11,804 млн. рублей;

за счет средств бюджета Курской области – 13,518 млн. рублей;

за счет средств бюджета Солнцевского района – 1,114880 млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений - 0 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 1,155 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 13.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Таблица 13

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

в 2014-2020 годах

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | Строительство распределительных сетей газопровода - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  | 19,739 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  | 9,382 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  | 7,865 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  | 1,08988 |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  | 1,155 |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  | 8,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  | 2,4225 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  | 5,6525 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по всем мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Солнцевского района Курской области.

Администрация Солнцевского района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Солнцевского района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.

Паспорт

муниципальной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Солнцевского района Курской области» программы «Социальное развитие села в Солнцевском районе Курской области»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Солнцевского района Курской области |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | «Бунинский сельсовет» Солнцевского района Курской области, «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области, «Старолещинский сельсовет» Солнцевского района Курской области «Ивановский сельсовет» Солнцевского района Курской области «Зуевский сельсовет» Солнцевского района Курской области «Субботинский сельсовет» Солнцевского района Курской области |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Подпрограммы программы | Устойчивое развитие сельских территорий Солнцевского района Курской области |
| Цели подпрограммы | Основными целями подпрограммы являются: - улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Солнцевского района; - повышение уровня комплексного обустройства населённых пунктов Солнцевского района объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | Основными задачами подпрограммы являются: удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Солнцевского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов; повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Солнцевского района; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: в) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: 20,679 км распределительных газовых сетей; увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом с 80 % до 90 %; 8,19 км локальных водопроводов; увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 75% до 78 %; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | В один этап в течение 2015-2017 года. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | В 2015 году – 1,11488 млн. руб. бюджет муниципального образования «Солнцевский район» |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Улучшение жилищных условий 10 сельских семей, в том числе 5 молодых семей и молодых специалистов; - Удовлетворение потребностей организаций АПК Солнцевского района в молодых специалистах на 70 % и социальной сферы - на 80%; реализации мероприятий по развитию газификации и водоснабжения - 45,228млн. рублей; привлечения внебюджетных средств – 1,745 млн. рублей. |

### Характеристика проблемы

1.1 Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий муниципального района

На сельской территории Солнцевского района (далее - Муниципальный район) располагается 6 сельских поселений.

Общая площадь сельской территории Солнцевского района составляет 1051,8 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 80598 га.

1.2. Сельское население Солнцевского района

Численность сельского населения Солнцевского района по состоянию на 01.01.2015 года составила 12040 человек, в том числе трудоспособного населения 6677 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения характеризуется следующими данными

сельскохозяйственное производство - 738 человек (11,3 %);

организации бюджетной сферы - 480 человек (7,3 %);

организации несельскохозяйственной сферы - 289 человек (4,5 %);

не обеспечено работой - 80 человек (1,5 %).

Размер среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве в 2014 году составила 20277,7 рублей.

1.3. Развитие агропромышленного комплекса Солнцевского района

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Солнцевского района является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Солнцевского района осуществляют производственную деятельность 28 сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и 15 личных подсобных хозяйств.

1.4 Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы, уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Солнцевского района

.

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Солнцевского района на 01.01.2015 года составляет 374,1 тыс. кв. метров, в том числе:

многоквартирные жилые дома – 0,856 тыс. кв.м ( 0,2 %);

индивидуальные жилые дома. – 348,6 тыс. кв.м ( 99,8 %).

Обеспеченность жильем в 2014 году составила 28,9 кв. м в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2015 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 109 сельских семей, в том числе 10 сельских молодых семей и молодых специалистов.

Доля аварийного и ветхого жилья составляет – 1,2 %.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 72 %, сетевым газоснабжением – 90 %.

По состоянию на 01.01.2015 г. в сельских поселениях Солнцевского района функционируют:

13 общеобразовательные школы с 3 филиалами на 2513 ученических мест;

1 филиал детского сада «Солнышко» на 35 мест;

16 фельдшерско-акушерские пункты;

26 учреждения культурно - досугового типа на 5800 мест;

1 плоскостные спортивные сооружения общей площадью 1664 кв.м.

1.5. Газоснабжение

На 01.01.2015 года в сельских поселениях Солнцевского района к системе сетевого газоснабжения подключены 62 из 93 населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2015 года сетевым газом обеспечено 80 % жилищного фонда сельских поселений Солнцевского района.

В период 2015-2017 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению следующих сельских поселений Солнцевского района: с. Никольское д. 2-е Максимово, 1-е и 2-е Протасово, хутор Смороко- Доренский Бунинского сельсовета, хутор Малиновка, хутор Семибратский, хутор Толстоплатава, д. Отрадное, с. Воробьёвка Шумаковского сельсовета.

1.6. Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2015 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Солнцевского района включает в себя 83 водозабора (83 артезианских скважин, 99 водопроводных башен, 290,1 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Солнцевского района не обеспечивают в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Солнцевского района около 80 %.

На текущий момент более 50 % объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 20 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Солнцевского района подключены к водопроводным сетям. Еще 50 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 30 % сельского населения Солнцевского района получают воду из колодцев.

В период 2015-2017 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 8,19 км в сельских поселениях Шумаковского сельсовета и Ивановского сельсовета.

1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2015 года централизованной системы теплоснабжения в сельской местности нет.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован.

Вывоз ТБО на утилизацию производится ООО «Солнцевское ЖКХ».

Специальный полигон для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования имеется в с. Меловая.

Основные цели и задачи подпрограммы

Подпрограмма направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Солнцевского района посредством достижения следующих целей:

улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;

улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей подпрограммы;

содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;

активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения;

формирование в Курской области (крае, республике) позитивного отношения к развитию сельских территорий Солнцевского района.

Основными задачами Программы являются:

удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Солнцевского района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Солнцевского района;

реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Солнцевского района с помощью грантовой поддержки;

проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Солнцевского района.

Достижение целей подпрограммы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Солнцевского района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий подпрограммы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Приложение 1

к подпрограмме Солнцевского района Курской области

« Устойчивое развитие сельских территорий Солнцевского района Курской области» муниципальной программы Солнцевского района Курской области

«Социальное развитие села в Солнцевском районе

Курской области»

#### Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

| № п/п | Наименование | Един. измер. | 2013 (базовый) | Прогноз по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение 2020 г. к 2013 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Демографические показатели в Солнцевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность сельского населения | тыс. чел. | 11765 | 11884 | 12002 | 12122 |  | 12244 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 6470 | 6535 | 6600 | 6666 |  | 6733 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) | Чел. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) | чел |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание комфортных условий жизнедеятельности в Солнцевском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Солнцевском района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 98 | 109 | 110 | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 12 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Газоснабжение сельских поселений Солнцевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км | 41,3 | 63 | 20,7 | 4,536 |  |  | 3,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов газоснабжения | % | 5 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Солнцевского района | % | 82 | 87 | 90 | 91 |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Водоснабжение в сельских поселениях Солнцевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | км | 1,2 | 0,8 | 4,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 80 | 80 | 80 |  | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 75 | 77 | 79 |  | 81 |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |

### Мероприятия подпрограммы

В состав подпрограммы включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Солнцевского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений Солнцевского района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие газификации;

б) развитие водоснабжения;

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Муниципального района.

4. Поощрение и популяризация достижений в сельском развитии Солнцевского района.

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Солнцевского района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Приложение 2

к подпрограмме Солнцевского района Курской области

«Социальное развитие села в Солнцевском районе

Курской области»

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Солнцевского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Солнцевского района – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 11 | 16 | 18 | 19 | 20 |  |  |  |
|  |  | кв.м | 1513 | 1938 | 1728 | 1805 | 1900 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Солнцевского района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к подпрограмме Солнцевского района Курской области

«Устойчивое развитие сельских территорий Солнцевского района Курской области» муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Социальное развитие села в Солнцевском районе Курской области»

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Солнцевского района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | км | 28,276 | - | 20,7 | 4,536 | 3,04 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 27,943 | - | 19,739 | 3,975 | 4,229 |  |  |  |
| 1.1 | «Газоснабжение х. Смароко-Доренский Солнцевского района Курской области» | км | 2,7 |  | 2,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 3,968 |  | 3,968 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | «Межпоселковые и распределительные газопроводы для газоснабжения потребителей с. Воробьёвка, д. Семёновка, х. Толстоплатава, д. Отрадное, х. Малиновка, х. Семибратский Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области | км | 18,0 |  | 18,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 15,771 |  | 15,771 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | «Газоснабжение д. 1-е и 2-е Протасово Солнцевского района Курской области» | км | 3,04 |  |  |  | 3,04 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 4,229 |  |  |  | 4,229 |  |  |  |
| 1.4 | Газоснабжение д. Максимово Солнцевского района Курской области» | км | 2,469 |  |  | 2,469 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 2,111 |  |  | 2,111 |  |  |  |  |
| 1.5 | Газоснабжение высокого и низкого давления к домам по ул. Обоянская с Никольское Солнцевского района Курской области» | км | 0,668 |  |  | 0,668 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 1,14654 |  |  | 1,14654 |  |  |  |  |
|  | Расширение газовых сетей д. Богдановка Солнцевского района Курской области» | км | 1,399 |  |  | 1,399 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 1,020 |  |  | 1,020 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство локальных сетей водоснабжения -всего | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водоводов | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | В том числе в разрезе сельских поселений: | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин д. Александровка | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  | 1,530 |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен д. Александровка | ед. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  | 0,695 |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 6,22 |  | 4,09 | 2,13 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 19,824 |  | 8,5 | 11,324 |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение с. Шумаково Шумаковского сельсовета Солнцевского района | км |  |  | 4,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  | 8,66 |  |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение д. Александровка Зуевского сельсовета Солнцевского района Курской области | км |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  | 5,207 |  |  |  |  |
|  | Строительство водопроводной сети с. Субботино ул. Молодёжная | км |  |  |  | 0,630 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  | 3,892 |  |  |  |  |

### Объемы и источники финансирования подпрограммы

подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области (края, республики), района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 году составляет 27,59188 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 11,804 млн. рублей;

за счет средств бюджета Курской области – 13,518 млн. рублей;

за счет средств бюджета Солнцевского района – 1,11488 млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений - 0 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 1,155 млн. рублей.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы для включения (отбора) их в подпрограмму, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Приложение 4

к подпрограмме Солнцевского района Курской области

« Устойчивое развитие сельских территорий Солнцевского района Курской области» муниципальной программы Солнцевского района Курской области

«Социальное развитие села в Солнцевском районе

Курской области»

Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы

в 2014-2020 годах

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | Строительство распределительных сетей газопровода - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  | 19,739 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  | 9,382 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  | 7,865 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  | 1,08988 |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  | 1,155 |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  | 8,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  | 2,4225 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  | 5,6525 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по всем мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к подпрограмме Солнцевского района Курской области

«Устойчивое развитие сельских территорий Солнцевского района Курской области» муниципальной программы Солнцевского района Курской области

«Социальное развитие села в Солнцевском районе

Курской области»

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы Солнцевского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Солнцевского района Курской области» муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Социальное развитие села в Солнцевском районе Курской области»

тыс.руб.

| Наименование программы, подпрограммы | Источники финансирования, направление расходов | ГРБС | РзПР | ЦСР | ВР | Всего за период реализации Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |
| Муниципальная программа Солнцевского района Курской области « Устойчивое развитие сельских территорий Солнцевского района Курской области» | Всего | 001 | 0502 | 1600000 |  | 1114,880 | 1114,880 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма Солнцевского района Курской области « Устойчивое развитие сельских территорий Солнцевского района Курской области» муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Социальное развитие села в Солнцевском районе Курской области» | Из общего объема: | 001 | 0502 | 1611429 | 540 | 1114,880 | 1114,880 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Строительство распределительных сетей газопровода |  | 001 | 0502 | 1611429 | 540 | 1088,4 | 1088,4 |
| Строительство локальных сетей водоснабжения |  | 001 | 0502 | 1611429 | 540 | 25,0 | 25,0 |

Механизм реализации подпрограммы

Муниципальным заказчиком и разработчиком подпрограммы является Администрация Солнцевского района Курской области.

Администрация Солнцевского района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограммы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации подпрограммы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям подпрограммы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий подпрограммы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий подпрограммы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий подпрограммы.

Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации подпрограммы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Солнцевского района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.